## Slide 1
3. 참여인력
다. 현장대리인 지정(MHR-003)
제안사는 응용SW개발자 능력 요건을 갖추며, 용역사업을 총괄할 수 있는 지식과 경험을 보유한 인원으로 현장 대리인을 지정하겠습니다.
요구사항 상세설명 | 제안업체는 용역업무을 총괄하는 현장대리인을 지정하여야 하며, 이를 제안서에 명시하고, 변경 시에는 공문으로 발주기관에 제출하여야 함 현장대리인은 용역사업을 총괄할 수 있는 지식과 경험을 보유한 관리자이어야 함 공동수급으로 제안할 경우 ‘사업지분율이 제일 높은 사업자’의 정규직 관리자로 선정하여야 함 현장대리인은 사업 범위에 대한 모든 책임을 진다. 공동수급으로 참여한 경우에도 현장대리인은 공동수급업체의 사업 범위에 대한 조정/통제 권한을 갖고 발주기관에 협조해야 하며, 용역사업 결과물에 대한 책임을 져야 함 제안업체의 업무관리 및 용역업체의 근태(출/퇴근, 연차, 근무태도 등)관리는 현장대리인이 직접 관리해야 함 현장대리인이 부재 시에는 대리를 지정하여야 함
현장대리인 지정 및 사업관리 정의
투입인력 현황
성 명 | 직급 | 최종학위 및 전공 |  | 참여형태 | 직무 | 태극JOS모델 참여경험
 |  | 취득년도 | 학위(전공) |  |  | 
박건우 (현장 대리인) | 부장 | 2015 | 학사 (컴퓨터 공학과) | 상주 (12M) | 응용SW 개발자 | 18~25년 태극JOS모델 유지보수
이성두 | 부장 | 2010 | 학사 (컴퓨터 공학과) | 상주 (12M) | 응용SW 개발자 | 12~14년, 17~25년 태극JOS모델 유지보수

## Slide 2
Ⅱ
전략 및 방법론
사업 이해도
추진전략
추진체계
사업추진 방법론

## Slide 3
Ⅱ - 1
1. 사업 이해도
가. 제안 배경
태극JOS(Joint Operations Simulation)모델은 합참 주도하에 전구 작전수행 능력을 배양하고, 합동전력 및 부대구조 발전 소요를 도출하기 위해 실시하는 태극연습을 지원하는 합동작전모의모델 입니다.
제안사는 18년간 태극JOS모델 유지보수 사업을 수행하고 있으며, 합참 및 각 군에서 발주한 워게임 용역사업에 참여한 경험 및 기술력을 바탕으로 태극JOS 모델 체계의 사용자 추가 요구기능 및 기술 운용상의 문제점을 정확히 이해하여 개선하고 ‘25년에도 최적의 모델 안정화에 목표를 두고 업무를 수행하였습니다.
이에 따라 본 사업에 필요한 인적, 기술적, 사업관리 역량, 축적된 기술 및 노하우를 통해 사용자의 요구를 충족시켜 모델의 최적화 및 안정화 향상에 크게 기여하고 효율성 증진을 위하여 본 사업에 참여하게 되었습니다.
제안 배경
태극JOS모델
유지보수
태극연습 지원
합동군사대
전쟁실습지원
준비,실행,사후 단계별 모델운영 및 장애조치
사업에 대한 이해
‘08~‘25년 태극JOS 모델 유지보수
AWAM모델 개발 및 유지보수 -JTLS / JANUS 모델 분석
대화력전 모의모델 체계 개발
C4ISR분석모델체계개발 및 유지보수
합동지속지원모의모델 유지보수
해군교전급분석모델체계 개발 및 유지보수
관련사업 수행경험
조직, 인력, 방법론
태극JOS모델 전문 인력 -군 워게임 개발 경험자 투입 -태극JOS모델 유지보수 참여인력
군 전문가 확보 및 지원으로 용역 수행간 문제점 즉시 해결
예방적 사업관리 방법론 활용으로 사업기간 준수
1. 사업 이해도
M&S 체계를 포함한 전장 및 자원관리
정보체계에 대한 통합유지보수 체계구축 달성
제안사의 축적된 기술 및 노하우로
성공적인 태극JOS 모델 유지관리
태극JOS모델 성능 및 연동체계 개발
합동지속지원모의모델 개발
한국형합동작전분석모델 개발
AWAM모델 개발
C4ISR분석모델체계개발
비전21모델 성능개량체계개발
CBM 짞쩐 모의모델 첵게 개발

## Slide 4
Ⅱ – 2
1. 사업 이해도
나. 제안 목적
본 사업의 목적은 전구급 태극JOS모델의 모의 및 기술 운용상의 제한사항을 보완 및 개선하고 사용자 요구사항을 충실히 반영하여 각 단계별 프로그램의 정상적인 운용 유지를 하는데 있습니다.
이에 따라 본 제안은 제안사의 합참 및 각군 워게임모델 개발 및 유지보수 수행경험으로 쌓은 워게임모델 개발의 기술력과 효율적인 업무수행 및 사업관리 능력을 바탕으로 ‘26년 태극JOS모델 유지보수의 최적화와 안정성 및 신뢰성 향상을 극대화하여 최상의 모델로 유지하는데 그 목적이 있습니다.
제안 목적
전구급 태극JOS모델의 각 단계별
프로그램 최적화 및 안정화와 효율성 증진
사용자 추가 요구사항 개선 / 보완
전구급 합동작전 연습 및 훈련 간 모의지원
연습 시나리오 DB 구축을 통한 실전적 연습
사후분석 프로그램지원을 통한 효율적인 연습효과 달성
실체계(KJCCS, MIMS) 및 4개 전구급 기능 모델(대화력전,
합동지속지원,합동정보,민군작전)과의 연동을 통한
연습지원
사용자
편집기능
보완
시스템
최적화
전문인력
투입
서버간
동기화
현상유지
안정화 및
오류개선
사용자 편리성 제공
및
정상적인 운용유지
Data
체계
활용분야

## Slide 5
1. 사업 이해도
다. 제안 범위
본 사업은 사용자가 추가 요구 기능 및 기술운용상의 문제점을 개선하여 태극JOS모델을 통한 태극연습, 합동군사대 전쟁실습(기본과정/고급과정)을 원활히 지원하는 것입니다. 또한 궁극적으로는 전장관리 및 자원관리 정보체계에 대한 통합유지보수 체계 구축이 달성되기 위한 사업으로 사업범위 내에 업무와 요구사항에 대해 사업 종료 시까지 이행하도록 하겠습니다.
사업범위
요구사항 ( 37건 )
Ⅱ - 3
구 분 | 사 업 범 위
태극JOS모델 유지관리 | 계획/ 일반유지관리로 식별되는 SW 기능개선 요구사항 조치
연습지원 | 태극연습 및 합동대(고급/기본과정) 지원 별도의 계획에 의해 태극JOS모델을 활용하는 연습 지원
산출물 관리 | 유지보수 산출물, CBD 산출물, FEDEP 산출물 생산 및 최신화
요구사항 구분 | 건 수
유지관리 수행 요구사항(MPR, Maintenance Project Requirement) | 9
기능 요구사항(SFR, System Function Requirement) | 4
유지관리 인력 요구사항(MHR, Maintenance Human Requirement) | 3
제약사항(COR, Constraints Requirement) | 5
프로젝트 관리 요구사항(PMR, Project Support Requirement) | 6
프로젝트 지원 요구사항(PSR, Project Support Requirement) | 2
보안 요구사항(SER, Security Requirement) | 8

## Slide 6
1. 사업 이해도
라. 제안의 특징
태극JOS모델 유지보수 사업에 대한 모델 운용상 문제점 개선 및 사용자의 추가 요구사항 해결을 위해서 제안사는 두 가지 기존 체계의 사업수행 및 개발경험을 바탕으로 충분한 이해, 모의논리 분석, 전장상황처리 능력, 차별화된 조직 및 인력구성, 확보된 핵심 기술의 적용 능력을 가지고 있습니다.
주요 핵심 요소
제안 특징
17년간 태극JOS모델 유지보수 수행 경험
성능개량모델(AJOS)개발 및 유지보수
사용자 요구분석 및 개선안 제시
유사분야 시스템 안정화 및 유지보수
훈련 간 운용 및 기술지원 실시
태극JOS모델 유지보수 경험자 재투입
민군작전모의모델 개발인력 지원투입
합동지속지원모의모델 개발인력 지원투입
군사업무 전문가 다수 확보 및 지원
시나리오 DB 생성 및 관리
태극JOS모델 자료구조 관리
프로세스 이벤트 관리, 네트워크 통제
상황도 관리 및 변경
시뮬레이션 모델링 능력
지상/해상/공중전 작전논리 파악
기존 논리 변경 및 새로운 논리 적용
개선논리에 대한 안정화 및 최적화
기존체계의 사업수행 및 개발에 대한 충분한 이해
특징
1
특징
2
M&S 모델운용조직 및 인력구성
특징
3
확보된 핵심 기술 적용
특징
4
모의 논리분석 및 전장상황처리 안정화 능력 보유
17년간 태극JOS모델 유지보수
성공적 수행
유지보수 추진의 효율성 증진
Ⅱ - 4

## Slide 7
1. 사업 이해도
마. 제안의 장점
제안사는 국방 및 공공분야 정보화 사업(SI, M&S, CBT, MIS, DB 등)과 첨단 신기술체계 개발의 기술력 확보로 태극JOS모델 성능개량 및 연동체계 사업 개발 및 유지보수, AWAM개발 및 유지보수와 C4ISR 분석모델 체계개발 및 유지보수, 해군교전급 분석모델 체계개발,비전21모델 성능개량 체계개발,CBM작전 모의모델 체계 개발 등을 수행하고 있으며 특히 태극JOS모델은 성능개량 및 연동체계 사업 개발과 18년 간의 유지보수 업무수행으로 쌓은 노하우와 인적자원을 경험으로 축적된 업무역량을 가지고 있습니다. 또한, 합동 전략/전술제대에 다양한 시뮬레이터 S/W를 개발한 경험과 기술력을 바탕으로 유지보수 및 성능개선에 참여하고 있어 효과를 극대화할 수 있는 경험과 방법을 가지고 있습니다.
제안 장점
현행시스템 개선
풍부한 경험을 바탕으로 태극JOS모델의 신뢰도 제고와 과학적인 합동 연습체계 구축
운용 중 문제점을 경험하여 안정성 유지 보장
숙달된 장애상황 조치 능력
-08년부터 태극연습간 모델의 무중단 운영
실제 구현 및 운용 경험에 기반한 업무 제시
- 성능개량모델(AJOS)개발 및 유지보수 업무적용
- 태극JOS모델 유지보수 경험자 활용
태극JOS모델 유지보수 수행 경험자 재투입으로 업무의 질 향상
사용자 요구분석과 개선안 제시
프로그램의 최적화/안정화 유지
원활한 의사소통/요원관리 용이
국방 M&S분야 사전연구기술 지원
여러 기능의 TOOL을 개발하여 편의성/효율성 제고
향후 훈련모델의 발전에 기여
훈련간 운용 및 기술지원 실시
기술적 측면
운용적 측면
업무적 측면
사용자 측면
태극JOS 모델 유지보수 경험으로 효과 극대화
신뢰성
적극성
전문성
3대 핵심 역량
Ⅱ - 5

## Slide 8
1. 사업 이해도
바. 제안 기대효과
본 유지보수 외주용역사업은 태극연습을 지원하는 ㅇ 태극JOS모델에 대해 유지보수 및 기능개선전문업체가 참여하여 효율적으로 유지보수 업무를 추진하고 ㅇ 전문인력 투입을 통한 체계 안정화 및 긴급 장애 발생시 신속 대응 가능하며
ㅇ 유지보수 및 기능개선에 민간분야의 새로운 기술 트렌드 적용 가능한 정보체계에 대한 통합 유지보수체계구축이 달성되어 실전적인 한국군의 전투지휘훈련 모델로 위상을 제고 시키는 효과를 기대합니다.
제안 기대효과
전장관리 및 자원관리 정보체계에 대한
통합유지보수 체계 구축 달성
시스템
안정화
지상전/해상전/공중전 등 합동 군사 훈련 가능
대부대 훈련을 통한 작전 계획 검증 및 발전
합참차원의 전쟁계획 능력 배양
독자적인 합동작전 지휘 및 작전 능력 제고
연습 및 훈련 간 모의지원
전장환경의 변화 적극수용
모델개발기술의 종속성 탈피
한국적 전장환경과 무기체계 모델 반영
한국군 작전개념 및 모의 논리 개발/적용
실체계 연동을 통한 실전적 연습
야전 및 신규 교리에 의한 개선으로 실전성 향상
인터페이스 개선으로 사용자 편의성 향상
태극JOS모델 성능개량 향상
운용상 문제점 개선으로 태극JOS모델 안정성 향상
DB구축을 통한 실전적 연습
국방 워게임 모델 기술 발전
최신 기술 활용으로 노하우 축적
실전과 같은 전장환경 제공으로 훈련효과 극대화
국방 Modeling & Simulation 기술 향상
효율적인 연습 효과달성
Ⅱ - 6

## Slide 9
2. 추진전략
2. 추진전략
본 사업은 태극연습을 지원하는 태극JOS모델에 대해 가. 정기적인 회의를 통한 사업수행결과 평가 및 방향결정 나. 적용규정 및 지침에 의거 산출물에 대한 검토 및 평가. 다. 품질 및 위험관리는 유지보수 전담기관의 업무 프로세스 . 라. 사업추진 방향이나 내용의 긴급수정이 요구되는 사안 발생시 사전협의 및 승인하에 조치가 가능한 체계구축이 달성되어 실전적인 한국군의 전투지휘훈련 모델로 위상을 제고시키는게 추진전략 입니다.
추진전략
태극JOS 모델에 대한 안정적 유지관리 지속 수행
연습 준비단계 자료구축 지원 및 관련 프로그램 보완
연습 실시단계에서의 안정적인 모델운용 지원 및 오류 수정
연습 및 훈련 후 발생하는 사용자 요구사항 검토, 개선 조치
전투 모의논리 수정 및 관련 인수값 분석 연구
추진 목표 이행
유지보수 전담기관에서 수립한 품질/위험관리는 절차에 따라 수행
적용규정/지침에 의거 산출물에 대한 검토 및 평가
체계적인 유지보수 업무 프로세스 수립 및 수행
풍부한 경험과 기술을 갖춘 인력을 확보, 즉각 업무 수행 가능
지속적인 교육을 통해 전문성 강화
전문 인력 확보 및 교육
회의를 통한 정기적인 소통, 개발 진행상황 공유
적용규정/지침에 의거 산출물에 대한 검토 및 평가
긴밀한 협력 및 요구사항 반영
국방정보화업무 훈령 등 국방 관련 규정 준수
“소프트웨어 개발보안 가이드”, “C 시큐어 코딩 가이드”등 보안관련 가이드 라인 준수
보안 요구사항 준수
사업 환경
Ⅱ - 7

## Slide 10
3. 추진체계
3. 추진체계
가. 추진목표
태극JOS모델에 대한 안정적 유지관리 지속수행
연습 준비단계 자료구축 지원 및 관련 프로그램 보완
연습 실시단계에서의 안정적인 모델운용 지원 및 오류 수정
연습 및 훈련 후 발생하는 사용자 요구사항 검토, 개선 조치
전투 모의논리 수정 및 관련 인수값 분석 연구
나. 추진조직
다. 대상체계
Ⅱ - 8

## Slide 11
3. 추진체계
라. 업무수행 조직별 역할
태극JOS모델 유지보수 사업의 업무수행 조직별 역할은 다음과 같으며, 제안사는 유지보수 전담기관과 협력하여 업무의 효율성 증진, 모델의 최적화 및 안정화 향상에 크게 기여할 수 있도록 하겠습니다.
업무수행 조직별 역할
Ⅱ - 9
구 분 | 조 직 | 역 할
유지보수 통제기관 | 국방부 지능정보화정책관실 | 전담기관 사업실적 분석결과 검토 유지관리 예산 반영
유지보수 책임기관 | 합참 분석실험실 | 유지관리 사업관리 전담기관 사업실적 분석, 운영결과 보고
유지보수 전담기관 | PM (유지보수팀장) | 프로젝트 총괄 관리 및 통제 (예산, 범위, 인원, 일정, 위험관리 등) 계약에 의한 업무 추진 활동을 효과적으로 감독하기 위한 관리체계 수립 및 조정 감독 각 부문 임무 부여 및 확인감독 이해당사자간 의사소통 문제점, 역할 및 책임 범위 해결/조정 프로젝트 진척사항, 문제점, 위험요소 등을 보고, 프로젝트 산출물 검토 및 인도 책임 사업수행 중 기술적 문제 해결 총괄 유지보수 전담기관 수행실적 보고(반기별)
 | 유지관리 수행팀 (협력업체 포함) | 태극JOS모델 개선 및 유지관리 시스템 예방점검 및 비상조치 사용자 요구사항 확정 시 시스템 개선
 | 행정실 | 계약 등 예산 및 인사관리 업무지원 시설 및 보안 관리 업무지원 등

## Slide 12
4. 사업추진 방법론
4. 사업추진 방법론
제안사는 유지보수 전담기관(KIDA)이 프로젝트 착수로부터 종료까지의 전 단계 추진에 있어서 범위관리, 품질관리, 자원관리, 일정관리, 위험관리, 의사소통관리, 보완 관리 등을 통해 범위, 일정, 자원 등을 관리하는데 협조하고 지원하겠습니다.
사업추진 관리(1/2)
Ⅱ - 10
구 분 | 착수 단계 | 수행/통제 단계 | 종료 단계 | 산출물
형상관리 | 형상관리대상 식별 형상관리계획 수립 | 형상항목기준선 수립 형상변경 통제수행 백업 실시 | 형상관리 활동 최종점검 | 사업수행계획서 내 형상관리계획
 | 프로젝트 수행 기간 전반에 걸쳐 사업의 형상항목 식별 형상항목의 변경 사항 통제/형상상태 기록 및 유지 |  |  | 
자원관리 | 인적자원 관리계획 물적자원 관리계획 | 인력투입 실적관리 물적자원 관리 | 인력철수계획 장비철수계획 | 사업수행계획서 내 인력계획 정기보고 (투입인력 현황)
 | 필요자원을 적기에 경제적으로 조달, 사용, 재배치하기 위한 절차 마련, 적용 인적자원이 사업을 성공적으로 수행할 수 있도록 지도, 동기부여, 지시, 교육 |  |  | 
일정관리 | 공정계획 수립 공정표 작성 | 일정계획/실적관리 성과측정 및 분석 시정조치 | 최종 검수, 종료 | 사업수행계획서 내 일정계획
 | 사업 범위 내에서 요구되는 모든 산출물과 자원을 포함하는 사업 일정 수립 계획대로 자원이 활용되는지 확인하고, 진행 정도에 따라 일정을 조정, 관리 |  |  | 
범위관리 | 사업수행계획서 수립 범위관리절차 수립 요구사항 정의 | 품질, 비용, 납기, 기술 모니터링 요구사항 변경/추적관리 변경요구사항 영향평가 | 요구사항 검증/승인 | 요구분석서 개선결과서
 | 요구사항과 산출물을 파악하고, 사업요구사항에 대한 고객의 이해 및 합의 도출 비용과 작업완료일을 예상할 수 있도록 작업을 관리 가능한 단위로 세분화 우발적인 범위 변경이 일정, 비용 및 성능에 미치는 영향 평가 |  |  | 

## Slide 13
4. 사업추진 방법론
사업추진 관리(2/2)
Ⅱ - 11
구 분 | 착수 단계 | 수행/통제 단계 | 종료 단계 | 산출물
위험관리 | 위험관리계획 수립 위험요소 식별 및 정의 | 위험 원인분석 및 조치 위험요소분석 및 확인 | 위험완료보고 | 사업수행계획서 내 위험관리계획
 | 위험요소 사전 식별, 체계적으로 평가, 특별관리 대상 위험 항목을 식별 평가 및 식별된 위험은 회피, 수용, 전환, 완화시키는 조치 수행 |  |  | 
문서관리 | 문서표준 수립 단계별 문서 목록 산출물 제출계획 | 버전관리, 배포관리 단계별 산출물 관리 | 최종산출물 검토 | 검수 산출물
 | 단계별 산출물 및 보고서를 작성하며 정해진 일정에 제출 동일한 문서의 지속적 보완 및 체계적 관리 |  |  | 
의사소통 관리 | 사업착수계획 협의 | 이슈, 위험요소, 일정, 형상, 범위 변경 등의 분석 및 조치계획 보고 | 검수 시 적합성 판단 검수 결과 분석 조치 | 사업수행계획서 수시/정기보고 중간/최종 검수 보고서
 | 발견되는 문제 및 이슈를 해결하기 위해 의사소통경로를 명확히 정의하고 이행 프로세스 효율성의 확립과 유지를 위해 의사소통을 통제하고 관리 |  |  | 
품질관리 | 품질활동계획 수립 표준 및 절차 수립 | 품질검토 수행 자체감리 수행 (필요 시) 테스트/튜닝 수행 | 품질활동결과 정리 시정조치 수행 | 사업수행계획서 내 품질보증계획 각종 품질 활동에 대한 시정조치결과
보안관리 | 보안관리자 임명 및 교육 보안서약서 작성 | 보안 점검 시행 점검결과에 따른 조치/개선 | 관련 문서 세절 PC 등 장비 포맷 보안 점검 확인 | 사업수행계획서 내 보안 관리계획
 | 정보보호를 위한 조직, 관리절차 문서화, 교육 등에 대한 정책 및 지침관리 시스템 구축을 수행하는 사무실에 대한 출입관리 통제 및 시건장치 설치 |  |  | 

## Slide 14
Ⅲ
수행계획
기능개선 및 운영
연습지원 및 장애대응

## Slide 15
Ⅲ - 1
가. 기능 요구사항(SFR, System Function Requirement)
개선과제로 의결된 기능개선 요구사항에 대해 합참 “워게임 모델 개발 및 운영관리규정”에 의거한 형상관리절차에 따라 ‘분석-설계-구현-시험’절차를 거쳐 해당 과제의 기능개선을 수행하고, 모델 반영시기 내에 운용환경에서 개선요구자의 최종 확인 후 개선과제를 완료하겠습니다.
1. 기능개선 및 운영
1. 기능개선 및 운영
1) 직사화기 사격명령에 좌표 입력 사격 기능 추가(SFR-001)
요구사항 | 직사화기 사격 명령창에 [좌표입력] 사격이 가능토록 개선
현상태/문제점 | 직사화기 사격 시 사격대상을 부대 및 표적물에 대해서만 사격이 가능토록 되어 있음 북한국 MDL 월경 시 경고사격과 대응사격 등 직접적인 부대 및 표적물이 아닌 임의지역에 사격이 요구 다양하고 실전적인 연습상황 구현을 위해서 직사화기 사격 기능에 임의좌표에 대한 사격기능 추가 필요
개선방안 | 직사화기 사격 명령창의 사격대상에 임의좌표 입력 기능을 추가하여 사격 모의가 가능토록 개선하고 부대 및 표적에 대한 피해는 모의제한
관련형상 | 입출력체계, 전투모의체계
모델 반영시기 | `25년 전반기
직사화기 사격명령에 좌표 입력 사격 기능 추가 개선방안

## Slide 16
1. 기능개선 및 운영
2) 공중돌격의 공중수송수단 다수선택 기능 추가 (SFR-002)
요구사항 | 청군의 ‘공중돌격 명령’을 ‘헬기공중강습명령’처럼 보유한 모든 항공기를 선택 가능하개 개선
현상태/문제점 | 수송헬기를 단일부대가 다수 보유하는 경우에도 1개 기종만 선택가능, 반면 ‘지상작전-육군항공-헬기공중강습명령’에서는 다수 선택 가능 보유한 항공기 기종 수와 탑재능력을 고려하여 부대를 일일이 부대 분리해야 하는 번거러움 발생, 부대 분리 없이 명령 전송이 가능한 지상작전 헬기공중강습 명령 일부를 반영하여 개선 필요
개선방안 | “공중돌격” 입력화면에서 임무수행 비행대대가 보유하고 있는 다수의 항공기를 선택할 수 있도록 명령창 UI 개선 선택한 다수의 항공기가 동일 임무를 수행하도록 모의논리 개선
관련형상 | 입출력체계, 전투모의체계
모델 반영시기 | `25년 전반기
Ⅲ - 2
공중돌격의 공중수송수단 다수선택 기능 추가 개선방안

## Slide 17
1. 기능개선 및 운영
3) 포병사격 명령(해안포 사격 명령 통합) 기능개선(SFR-003)
요구사항 | 해안포 사격 명령 삭제 -> 포병사격 명령 활용 해안포 관련 DB수정(해안포 속성제외, 함정탑재장비 제외 등) 포병에 의한 함정 및 함정탑재 전투장비 피해 반영
현상태/문제점 | 대항군 운용중인 해안포는 76.2mm, 100mm 등 일반포병이지만 별도의 해안포 속성을 부여하여 모의하고 있음 해안포가 해군의 함정 탑재 무장으로 DB에 잘못 반영됨 해안포병에 의한 함정피해가 미미함 해안포 사격과 포병사격 명령이 구분되어 운용되고 있음
개선방안 | 해안포 사격 명령 삭제 -> 포병사격 명령 활용 해안포관련 DB 수정(해안포속성 제외, 함정 탑재 장비 제외 등) 포병에 의한 함정 및 함정탑재 전투장비 피해 반영
관련형상 | 전투모의체계, 입출력체계, 시나리오DB 관리체계
모델 반영시기 | `25년 전반기
Ⅲ - 3
포병사격 명령(해안포 사격 명령 통합) 기능개선 개선방안

## Slide 18
1. 기능개선 및 운영
4) 해안포 부대 갱도진지 점령 및 사격 기능 추가(SFR-004)
요구사항 | 해안포도 갱도포병운용으로 모의 반영 표적물 DB에 해안포 부대 갱도 추가
현상태/문제점 | 태극JOS모델(대항군)에서는 장사정포 부대에 한하여 갱도사격 등을 모의할 수 있는 바, 갱도를 운용중인 해안포 부대도 갱도포병운용을 모의할 수 있도록 형상개선 필요 현 북한국 해안포 부대는 갱도(동굴형, 터널형, 벙커형 등)에서 운용하고 있으나, 갱도진지 점령 및 갱도사격 모의 제한
개선방안 | 기존 갱도포병 운용을 장사정포 운용과 해안포 운용으로 분류하고 장사정포 운용과 동일한 모의를 수행할 수 있도록 해안포 운용에도 동일한 메뉴를 추가 보고서에 제공되는 ‘장사정포 부대’ 문구를 ‘갱도포병운용 부대’로 변경 해안포 부대 및 장사정포 특성, 탄종, 표적물(갱도) DB는 합동전투모의실에서 반영이 필요하며, 반영을 위한 업무 지원
관련형상 | 입출력체계, 전투모의체계, 시나리오DB 관리체계
모델 반영시기 | `25년 전반기
Ⅲ - 4
해안포 부대 갱도진지 점령 및 사격 기능 추가 개선방안

## Slide 19
나. 운용
제안사는 태극JOS모델을 구성하는 전투모의/데이터 전달처리/시나리오DB관리/입출력/연동/사후검토 6개 체계에 대하여 유지보수를 수행하겠습니다.
상시운용과 연습 시 모델 운용을 지원하며, 장애 발생 시에도 적극적으로 조치하겠습니다.
1. 기능개선 및 운영
1) 유지보수 요구사항 총괄(MPR-001)
요구사항 상세설명 | 유지보수 대상 SW목록 - 전투모의체계 - 데이터전달처리체계 - 시나리오DB관리체계 - 입출력체계 - 연동체계 - 사후검토체계 유지보수 대상 상용 SW 목록 - 상황도 솔루션 : GoonInMap 대상 정보체계에 대한 기술지원 - 운영 중인 프로그램 점검, 보완, 개선 및 안정화 등 수행 - DB 개선 지원과 환경관리(튜닝 포함) - 시스템 장애 발생 시 원인분석, 장애복구 등 수행 - 수시 사용자 문의에 따른 모델 기술지원 수행 대상 정보체계에 대한 운영지원 부분 - 보안 관리/인력관리 지원 ∙ 자체 보안 점검 및 신원조회, 인원·차량 출입증 관리, 정보통신 장비 등록 등 협조 ∙ 사이버사 취약점 분석 평가지원 조치 등 - 형상관리 지원 ∙ 변경내용 확인·반영, 형상관리위원회 계획·개최결과 반영, 체계관리 및 운용 지원 ∙ 체계접속 및 체계운용 관제, PC 상용SW 패치 ∙ 기능개선 소요제기 및 관리, 취약점 진단 및 후속 조치 제안사의 수행범위는 발주기관과 제안사가 상호협의하여 결정하고 품질 수준은 발주기관 사업총괄책임자의 통제에 따름
Ⅲ - 5
응용SW 유지보수 및 운영지원 등 과업 요구사항

## Slide 20
1. 기능개선 및 운영
2) 계획/일반 유지보수 수행(MPR-002)
요구사항 상세설명 | 계획 유지보수 - 관련 법·제도 변경, 사용자 편의성 증대 등 사전에 소요 제기한 기능에 대한 유지보수 및 개발 - `25년 계획유지보수 항목을 분기별 이행 시한 내에 개발 완료 후 실적 확인 및 보고 일반 유지보수 - 체계의 안정적 운영 및 성능 향상을 위한 프로그램 최적화 활동 - 사용자 요구사항에 따른 기능 추가 및 개선사항에 대한 유지보수 - 체계운영 간 발생한 각종 장애(오류 및 버그) 등 비정상적 작동의 수정 및 보완 - 취약점 분석·평가 결과에 따른 문제점 해결 및 사전 예방·대응대책 강구 - 사전에 인지하지 못하여 계획 유지보수에 반영하지 못한 유지보수 사항 다음 사전 식별된 계획유지보수 사항에 대해 제안사는 발주기관 사업총괄책임자의 통제를 받아 이상 없이 수행하여야 함 수행하게 될 항목은 발주기관과 상호협의하여 계획함 계획유지보수 세부 요구사항에 대해서는 요청 시 담당자 입회하에 가능한 범위 내에서 설명 및 열람 가능함 계약 기간 중 형상관리절차에 따라 접수되는 일반 유지보수 요구사항에 대해 제안사는 발주기관 사업총괄책임자의 통제를 받아 이상 없이 수행하여야 함
식별자 | 내 용
JOS-24-02 | 직사화기 사격명령에 좌표 입력 사격 기능추가
JOS-24—05 | 공중돌격의 공중수송수단 다수선택 기능추가
JOS-24-07 | 포병사격 명령(해안포 사격 명령 통합) 기능개선
JOS-24-08 | 해안포 부대 갱도진지 점령 및 사격 기능추가
Ⅲ - 6
제안사는 식별된 계획유지보수 사항에 대해 모델 반영 기한 내에 개선하겠으며, 사업기간 내에 발생하는 일반 유지보수 요구사항에 대해서도 발주기관 사업총괄 책임자의 통제를 받아 이상 없이 수행하겠습니다.
응용SW의 유지보수 중 제안사 임무

## Slide 21
1. 기능개선 및 운영
3) SW 품질관리 및 형상관리 유지보수 수행(MPR-003)
유지보수전담기관에서 수행하고 있는 업무 절차에 따라 품질관리 및 형상관리를 지원하겠습니다. 또한 기술지원과 기타 활동에서 발생하는 이행실적을 기록 및 이력 관리를 하겠습니다.
요구사항 상세설명 | 유지보수 및 기술지원 이행실적을 기술지원내역에 기록 SW 및 각종 산출물에 대한 품질관리 및 형상관리 응용프로그램의 버전 및 이력 관리 사용자지침서, 모의논리서 등 항목별 품질보증 활동 수행 유지보수 기간 중 기술변경, 법률·제도 변경, 사용자 요구사항 등 변동에 따른 이력 관리 유지
4) 산출물 납품(MPR-009)
제안사는 발주기관에서 요구한 양식에 따라 주간, 월간 보고서를 시기에 맞추어 작성하겠으며, 필요 시 수시 보고서도 작성, 제출하겠습니다. 유지보수 기간 중 발생한 산출물에 대해서도 작성 및 최신화하도록 하겠습니다.
요구사항 상세설명 | 제안업체는 발주기관이 요구한 양식에 따라 주간, 월간 보고서 등을 제출 시기에 맞추어 제출하여야 하며, 필요 시 수시보고서 제출 산출물은 기존 산출물에서 기능 변경 및 추가된 내용을 보완하여 작성하며, 기존 산출물과 명확히 식별이 가능하도록 작성하되 변동사항은 최신화하여야 함 매 분기별 기성 검수를 위해 수행실적서를 제출하여야 하며 유지보수 실적 내역, 산출물 내역을 포함하여야 함 연말 최종 검사의 경우 사업수행 범위 전체에 대한 산출물과 용역 수행 내역을 대상으로 검사 처리를 하여야 함 제출한 중간 및 최종 산출물에 대하여 발주기관은 보완을 요구할 수 있으며, 보완 요구 시 즉시 산출물을 보완 제출하여야 함 산출물 제출 방식은 발주기관과 협의하여 제출
Ⅲ - 7
SW 품질관리 및 형상관리 유지보수 제안사 임무
단계별 산출물 작성 및 제출

## Slide 22
가. 연습지원
연습지원은 준비단계/실시단계/사후분석 단계로 구분하여 지원하며, 상시 기술 지원한 내용은 별도 지원 내역 목록을 작성하고 연습 중 장애 발생 시 긴급조치 및 오류 반영 시기 판별 등, 절차에 의한 장애처리를 실시 후 일반유지관리 결과서를 작성하여 이력을 관리하도록 하겠습니다.
2. 연습지원 및 장애대응
2. 연습지원 및 장애대응
태극연습 지원관련 제안사 임무
요구사항 상세설명 | 연습단계별 모델 운용지원 - 준비단계 : 태극JOS모델과 타모델간 부대 DB일치화를 지원한다. (부대자산 일치 등) - 실시단계 : 전투모의/데이터 전달처리/입출력/연동 체계 운용, 장애발생 시 조치를 지원한다. - 사후분석단계 : 전투모의 정보수집 프로세스, 전투모의 사후검토도구 운용을 지원한다. 연동체계 운용지원 - Master Enumeration Data, SOM, FOM 관리를 지원한다. - 연동환경 구성을 할 수 있도록 관련 제반 사항을 지원한다. - `25 태극연습간 합동 Federataion을 구성하고 운영을 지원한다. - 연습 및 사전 연동시험 간 체계 운용을 지원한다. - 태극JOS모델과 타 모델간 망 연결을 통한 연동환경 조성을 지원한다.
1) 태극연습 지원(MPR-004)
제안사는 2025 태극연습을 지원하고 효과적 연습지원을 위해 연습 준비, 실시, 사후분석 단계에 대한 연습 주관부서를 지원하겠습니다.
Ⅲ - 8

## Slide 23
2. 연습지원 및 장애대응
합동대 전쟁실습 지원관련 제안사 임무
요구사항 상세설명 | 연습단계별 모델 운용지원 - 준비단계 : 모델운영 준비 및 교육을 지원한다. - 실시단계 : 전투모의/데이터 전달처리/입출력/연동 체계 운용, 장애발생 시 조치를 지원한다. - 사후분석단계 : 전투모의 정보수집 프로세스, 전투모의 사후검토도구 운용을 지원한다. 합동대 기본과정 전쟁실습은 현장 출장하여 지원 - 장소/기간/인원 : 대전/3주/1명 합동대 고급과정 전쟁실습은 현장 출장하여 지원 - 장소/기간/인원 : 논산/3주/1명
2) 합동대 (기본/고급과정) 전쟁실습 지원(MPR-005)
제안사는 태극연습과 동일하게 교육기관 합동대 전쟁실습 시(기본/고급 과정)에도 주관부서를 적극 지원하겠습니다.
기타 연습 지원관련 제안사 임무
요구사항 상세설명 | 별도의 계획에 의해 태극JOS모델을 활용하는 연습 지원 - 기계획 연습훈련 외 별도계획으로 태극JOS모델 활용 시 가용 자원 내에서 적극 지원한다.
3) 기타 연습 지원(MPR-006)
제안사는 기계획된 연습훈련 외 별도계획으로 태극JOS모델 활용 시 가용 자원 내에서 적극 지원하겠습니다.
Ⅲ - 9

## Slide 24
2. 연습지원 및 장애대응
연습 중 장애 발생 시 신속한 대응을 위해 지속적인 모니터링을 지원하겠으며, 긴급 장애 발생 시 유지보수 전담기관 책임자의 통제하에 즉각 대응하겠습니다.
해당 장애가 단발성인지, 지속적으로 발생할 수 있는 것인지에 대한 분석, 판단을 신속하게 하여 조치하겠습니다.
장애처리 완료 후 이력을 관리하여 장애 발생을 최소화하고 모델이 안정화될 수 있도록 하겠습니다.
장애 조치 및 비상대책 유지보수 수행(MPR-007)
나. 장애대응
요구사항 상세설명 | 긴급장애 발생 시 제안사 유지보수 책임자에 의해 주도적으로 정상 복구될 수 있도록 기술인력 상주 장애 인지 즉시 즉각적인 조치를 함과 동시에 발주기관 담당자에게 장애 보고를 하여야 하며, 장애 원인, 해결 방법, 재발 방지대책 등을 제시 장애처리 완료 후 장애처리 결과보고서를 발주기관이 제공하는 양식에 맞게 작성 및 제출 휴일 및 야간에 발생하는 장애에 대비하여 비상대응체계 수립
장애 대응 절차
장애 대응 절차 | 1) 모니터링 – 신속한 대응을 위해 지속적인 모니터링 2) 장애 발생 시 - 보고 : 유지보수 전담기관 책임자에게 장애현상 보고 - 장애 긴급조치 : 문제코드 롤백, 체크 포인트 복구 및 단순 복구 실행 등 판단, 조치 3) 후속조치 - 근본적 장애원인 분석 및 수정 - 이력관리(연습 상황일지 및 기술지원 내역서 등 기록)
Ⅲ - 10

## Slide 25
Ⅳ
수행환경
보안요구사항
제약사항
수행기반

## Slide 26
Ⅳ - 1
1. 수행환경
1. 수행환경
가. 사업수행 요구사항 (PMR-001)
제안사는 사업수행에 있어 기본적으로 준수해야 할 규정과 요구사항들을 이행 하겠습니다. 또한 장애 등의 비상상황 발생 시 제안업체의 담당자들을 신속히 투입시킬 수 있도록 비상연락체계를 유지하고, 비상상황 조치를 수행하겠습니다.
요구사항 상세설명 | 국방정보화업무 훈령 등 국방 관련 규정 준수 사업수행에 있어 아래의 사항을 준수하여야 함 - 기술이전이 필요하다고 판단되는 대상에 대한 목록과 기술이전 방법 등에 대한 계획을 제시하고, 관련 기술지원을 실시하여야 함 - 유지보수책임기관에서 제시한 소집교육 계획에 따라 체계 관리자 교육 및 사용자 교육을 추진할 경우 세부 교육별 교재작성 등을 포함한 지원을 실시하여야 함 - 사업추진 간 실시되는 주간보고, 월간회의 및 협조회의 등에 필요한 지원 및 중간/최종검수에 요구되는 사항을 조치하여야 함 - 사업수행 시 “소프트웨어 개발보안 가이드”, “C 시큐어 코딩 가이드” 등 보안관련 가이드라인을 준수하여 유지보수 업무를 수행하여야 함 - 사업추진 방향이나 내용의 긴급수정, 의견조정이 요구되는 사안 발생 시 발주기관의 사전협의 및 승인을 득하여 해결해야 하며, 모든 회의결과 및 통보/보고사항은 문서로 작성, 보관함을 원칙으로 함 - 제안업체는 장애 등의 비상상황 발생 시 필요한 기술요원을 신속히 투입시킬 수 있는 비상연락체계를 유지하여야 하며, 비상소집훈련 등 비상상황 조치를 수행하여야 함 - 계약서상의 유지보수 기간이 만료 되었을 지라도 차기 유지보수 업체의 업무개시 전일까지는 계약기간이 연장된 것으로 간주하여 유지보수 업무를 수행하여야 하며, 추가 업무수행에 따른 대가는 계약연도의 유지보수료를 일할 계산하여 지급함
사업수행에 필요한 관리적 측면 요구사항

## Slide 27
나. 사업수행 장소(PMR-002)
요구사항 상세설명 | 사업수행을 위하여 필요한 작업장소는 발주기관에서 제공하며, 설비 및 기타 작업환경은 계약상대자가 구비하여야 함 상황에 따라 유지보수 장소 변경 필요 시 제안업체는 이에 적극 협조해야 함
제안사는 발주기관에서 제공하는 장소에서 업무를 수행하겠으며, 장소 변경 시에도 적극 협조하겠습니다.
사업수행 장소 결정
공동수급형태 구성 요건
요구사항 상세설명 | 공동수급 형태로 제안 시 주사업자와 부사업자 간의 업무수행범위 및 책임 한계를 상세히 정의하고 주사업자의 조직운영방안을 구체적으로 제시하여야 함
다. 공동수급형태의 제안(PMR-003)
제안사는 유지보수 업무를 수행이 가능한 2명을 선별하여 단독으로 제안합니다.
사업수행계획보고 요구사항
요구사항 상세설명 | 제안업체는 사업 착수 이후 14일 이내에 추진 일정과 세부활동내용 등이 포함된 사업수행계획서를 제출하고 발주기관의 승인을 받아야 함 ㉮ 사업범위(개발 대상업무, 개발 및 운영환경, 기타) ㉯ 사업추진체계(수행 조직도, 관리방안, 본사 지원인력 등) ㉰ 산출물계획 ㉱ 일정계획 ㉲ 투입인력계획 ㉳ 보고계획 ㉴ 교육계획 ㉵ 품질보증계획 ㉶ 위험관리계획 ㉷ 보안대책
라. 사업수행계획보고(PMR-004)
제안사는 사업 착수 이후 14일 이내 사업수행계획서를 제출하고 발주기관의 승인을 받도록 하겠습니다.
1. 수행환경
Ⅳ - 2

## Slide 28
마. 사업수행 도구 준비(PMR-005)
요구사항 상세설명 | 인력 상주 지원에 따른 PC, S/W 등의 전산장비, 책상, 의자 등의 비품 일체의 부담은 제안업체에서 책임을 지고 준비하여야 하며, 유지보수용 PC HDD는 계약 만료 후 반출이 불가함(디가우징 처리)
체계개발에 필요한 H/W, S/W, 사무기기, 사무용품 등 사업수행 인원에게 필요한 비품들은 제안사에서 확보하여 업무를 수행하겠습니다.
사업수행에 필요한 장비 등 준비사항
사업수행 시 보안사고 등 귀책사유에 따른 손해의 배상
요구사항 상세설명 | 유지보수 수행간 제안업체의 귀책사유로 자산에 손해를 입혔을 경우 모든 민, 형사상 책임은 제안업체에 있으며, 손실에 따른 손실금을 배상하여야 함 제안업체는 사업수행 과정에서 취득한 일체의 정보를 유출하거나 누설하여서는 아니 되며, 보안준수 사항을 위반하여 발생하는 모든 민, 형사상 책임 및 그에 따른 유, 무형의 손해배상을 전적으로 책임져야 함
바. 손해의 배상(PMR-006)
제안사의 귀책사유로 손해가 발생 시 책임과 손실에 따른 손실금을 배상하겠으며, 사업수행 과정에서 취득한 일체의 정보를 절대로 유출 및 누설하지 않겠습니다.
1. 수행환경
Ⅳ - 3

## Slide 29
2. 보안요구사항
제안사는 사업 수행 기간 동안 엄격한 보안 교육 및 인식을 제고하여 보안 사고 발생을 미연에 방지하고 군사 보안 정보를 보호하기 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.
2. 보안요구사항
가. 보안일반사항(SER-001)
요구사항 상세설명 | 발주기관의 보안규정에 따라 사업자 선정 후 실시예정인 투입인력에 대한 신원조사에 응해야 하며, 조사결과 결격사유가 없어야 함 업체 대표자 책임하에 사업 투입인원은 보안서약서[서식 10], 개인상용정보통신장비 반입〮운용 간 보안서약서[서식 12]등 관련 서류를 반드시 제출하여야 하며, 주기적인 보안교육 및 보안대책을 제시하여야 함 발주기관과 제안사(수행업체)는 대외보안을 위하여 사업 수행 계약서와는 별도로 비밀유지계약서[서식11]를 상호 작성해야 함 사업수행기간 중 보안 관련법규를 준수하고 대외 보안 유지에 적극 협조하여야 함 사업 수행기간 중 중요 데이터 등 정보 누출에 대비하여 구체적인 정보보호 계획 및 방안을 사업수행계획서에 포함하여 제시하여야 함 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업수행 중은 물론 사업이 완료된 후에도 외부에 누설하거나 다른 용도로 이용해서는 안 되며, 이를 위반하였을 경우 법적인 책임을 져야 함 사업 종료 시 제공받은 장비, 서류 및 중간/최종 산출물 등 모든 자료를 반납하고 컴퓨터 및 보조기억매체 내 모든 파일을 삭제해야 하며, 수행업체 대표명의 확인서[서식 14]와 사업참여 인력의 사업 종료 서약서[서식13]를 작성하여 발주기관에 제출해야 함 유지보수 책임기관 및 발주기관은 사업수행에 있어서의 보안관리 상태를 수시로 점검하고 미흡사항에 대하여 시정을 요구할 수 있으며, 또한 보안상 필요한 모든 지시를 할 수 있음 발주기관은 정보보안에 관한 책임사항, 책임범위, 보안 대책 위반 시 손해배상 책임, 누출금지 대상정보 등을 계약서에 기록할 수 있으며, 보안 위반이나 침해사고 발생 시 경위 확인 후 재발방지 대책을 요구할 수 있음
계약단계부터 완료 단계까지 준수해야 할 보안 요구사항
계약단계부터 완료 시까지 보안 요구사항들은 반드시 준수하겠습니다.
Ⅳ - 4

## Slide 30
2. 보안요구사항
나. 누출금지 대상정보 및 보안 위규 처리(SER-002)
요구사항 상세설명 | 아래 명시된 아래의 ‘누출금지 대상 정보’에 대한 보안 관리 계획을 제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출 시 발주기관은 국가계약법 시행령 제76조에 따라 ‘부정당업자 제재 조치’를 적용할 수 있음 계약업체는 사업자 보안위규 처리기준을 숙지하며, 보안정책을 위반하거나 내부 자료를 무단으로 유출하는 등 위규사항이 발생할 경우 아래와 같이 책임을 이행해야 함 - [붙임 3. 사업자 보안위규 처리기준]에 따라 당사자 및 관리자를 행정조치 - [붙임 4. 보안위약금 부과기준]에 따라 위약금을 부과 - 이외 민·형사상 모든 책임을 져야 함 또한, 발주기관에서 실시한 기관 자체 보안점검에 따른 보안위규(경미한 사항 포함) 발생 시에도 보안위규에 따른 보안조치를 적용해야 함
제안사는 사업자 보안위규 처리기준을 숙지하며, 보안정책을 위반하거나 내부 자료를 무단으로 유출하는 등의 위규사항을 절대로 하지 않겠습니다.
누출금지 대상정보 및 보안 위규 처리에 대한 보안관리
Ⅳ - 5
누출금지 대상 정보
㉮ 각급부대 소유 정보시스템의 내ㆍ외부 IP주소 현황 ㉯ 세부 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도 ㉰ 사용자계정ㆍ비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보 ㉱ 정보시스템 취약점 분석ㆍ평가 결과물 ㉲ 정보화 용역사업 결과물 및 관련 프로그램 소스코드 ㉳ 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황 ㉴ 침입차단시스템ㆍ방지시스템(IPS) 등 정보보호시스템 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크 장비 설정 정보 ㉵ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 따른 비공개 대상 정보로 분류된 각급부대 내부 문서 ㉶ 개인정보보호법 제2조 제1항의 개인정보 ㉷ 「국방보안업무훈령」제16조(비밀의 구분) 및 제63조(대외비의 취급 및 관리) ㉸ 그 밖에 각급부대의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료

## Slide 31
2. 보안요구사항
다. 정보보안 계획수립 및 실행(SER-003)
요구사항 상세설명 | 정보보안 관련 규정 및 지침은 국방부 「국방보안업무훈령」, 「국방사이버보안훈령」, 「국방정보시스템 보호대책서」, 「국방전산정보원 용역사업 보안관리지침」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 준수하여야 함 「소프트웨어 개발보안 가이드」, 「C 시큐어코딩 가이드」, 「사이버 자산에 대한 취약점 분석ㆍ평가 실무지침서」등 발주기관이 준수해야 하는 보안 관련 가이드라인을 준수하여 유지보수 업무를 수행하여야 함
제안사는 정보보안 관련 규정과 지침을 준수하여 유지보수 업무를 수행하겠습니다.
정보보안 계획수립 및 실행 방안 제시
Ⅳ - 6

## Slide 32
2. 보안요구사항
라. 장비 보안 및 자료 보안(SER-004)
요구사항 상세설명 | 본 사업에 투입되는 모든 인력은 보조기억매체(노트북, USB, 이동형 HDD, CD 등)를 사업관리장소에 반입할 수 없으며, 스마트폰, 차량용 항법장비, 블랙박스의 경우 승인을 받아 사용하여야 함 본 사업에 투입되는 장비(PC)는 국방보안업무훈령에 따라 포맷된 상태에서 운영체제(OS)만 탑재 후 보안성 검토 승인하에 사용하게 되며, 사업종료 또는 기타 사유로 인해 반출 시에는 보안성 검토 후 PC 본체만 반출하여야 함(HDD 반출 불가) 업무 중 자료 유출 방지 - 업무 자료의 상용 메일을 이용한 전송, 상용 P2P, 웹하드 업로드 금지 - 업무 목적이 아닌 P2P, 웹하드 등 사이트 이용 금지 - 일반 상용 메신저 이용 금지 - 업무용 PC에 불필요 SW 설치 / 개인자료 저장 금지 - 인가받지 않은 USB 등의 휴대용 저장매체 사용을 금지 - 용역 수행자비 내 군사비밀 자료 저장 금지 자료에 대한 보안관리 -‘누출금지 대상정보’는 반드시 ‘자료관리 대장’ 에 인계자ㆍ인수자가 직접 서명하여 관리하고 사업완료 시 자료 회수 - 사업수행간 생산되는 모든 산출물은 사전 승인된 PC에서만 작업 - 매일 퇴근 시 발주기관이 제공한 중요자료는 반납하고, 그 외 자료는 사무실 시건장치가 된 보관함에 보관하여야 함 사업완료 시 보안관리 - 불필요한 자료는 반드시 삭제 및 폐기 - 발주기관에서 제공받은 자료, 장비, 산출물 등 용역 관련 제반 자료는 전량 회수하고 용역업체에 복사본 등 별도 보관 절대 금지
사용 가능한 개인정보통신 장비는 유지보수 책임기관으로부터 승인을 받아 사용 하도록 하겠습니다. 불필요한 자료는 삭제 및 폐기하며, 별도 보관하지 않겠습니다.
장비 보안 및 자료 보안 제시
Ⅳ - 7

## Slide 33
2. 보안요구사항
마. 외주 용역업체 보안대책(SER-005)
요구사항 상세설명 | 수행업체 직원 보안교육 실시 사업수행 중 정보시스템ㆍ정보통신망 무단 접속, 비인가 프로그램 설치, 정보시스템/정보통신망 취약점 고의 생성ㆍ방치 시 제재는 물론 향후 입찰참가에 제한을 받을 수 있음 USB 등 비인가 저장매체 사용을 금하며 사업 종료 후 업체소유 PCㆍ서버의 하드디스크ㆍ저장 매체 등은 파일 완전소거 프로그램을 이용하여 완전삭제 후 파기 및 반납(반출불가)하는 등 사무실 및 장비에 대한 보안방안 제시 사업기간 중 불법 SW의 사용으로 인한 문제에 대한 책임을 져야 함 사업관련 자료는 인터넷 웹하드, 웹메일 등 외부에 저장 및 전송 금지 정보화사업과 관련한 중요자료 및 비공개자료는 시건장치가 있는 장소에 보관하여야 함
사업에 투입된 인원에게 보안 사고가 발생하지 않도록 정기적으로 보안 교육을 실시 하겠습니다.
외주 용역업체 보안대책 제시
개인정보보호법 준수 정의
요구사항 상세설명 | 개인정보보호 관련 모든 법규를 충실히 이행하여 유지보수에 반영하여야 함 - 개인정보보호법에 따른 기술적, 관리적 보호조치 수행 - 개인정보 열람시 접근 이력 기록 및 필요시 사유 입력 - 개인정보 열람에 대한 이력관리 통계 또는 조회 화면 제공 - 개인정보 중 고유식별정보에 대한 암호화 개인정보보호법에 의한 개인정보보호 지침을 준수
바. 개인정보보호법 준수(SER-006)
제안사는 개인정보보호 관련 모든 법규를 충실히 이행하여 유지보수에 반영하고 개인정보보호 지침을 준수하겠습니다.
Ⅳ - 8

## Slide 34
2. 보안요구사항
사. 해킹, 바이러스 등 침해사고 예방대책(SER-007)
요구사항 상세설명 | 해킹, 바이러스 등으로 인한 침해사고 예방대책 및 서비스 중단사태 발생에 대한 긴급복구 방안 등을 포함한 보안대책을 제시해야 함 사업 기간 중 불법 S/W의 사용으로 인한 문제에 대해서는 책임을 져야함
제안사는 해킹, 바이러스 등으로 인한 침해사고를 예방을 위해 9자리 이상의 강력한 비밀번호를 설정하며, 1달 주기로 변경하겠습니다. 또한 불법 S/W의 사용은 일체 하지 않으며, 중요 데이터는 정기적으로 백업하고 안전하게 보관하겠습니다.
해킹, 바이러스 등 침해사고 예방대책
외주용역사업 비밀유지 계약에 따른 용역사업 보안점검 사항을 상시 점검
요구사항 상세설명 | 용역업체 사용 전산망과 기관 전산망의 분리 여부 용역업체 직원 PC의 내부 정보시스템 접근 통제 여부 P2P, 웹하드, 메신저 등 불필요한 인터넷 접속 차단 여부 용역업체 직원에 주요 계정 비밀번호 제공 여부 용역업체 직원에 비밀번호 부여 시 관련사항 별도 기록 여부 용역업체 직원에 시스템 관리자 계정 단독 접근 여부 노트북PC 등 휴대형 정보시스템을 시스템 관리용 PC로 활용 여부 용역업체 직원 등에 의한 기관 외부에서의 원격 접속ㆍ작업 여부 용역업체 정보시스템 접근 시 작업이력 로깅기능 사용 여부 용역업체 PC 및 휴대형 저장매체에 정보시스템 ‘계정명 / 비밀번호’저장 여부 용역업체 PC에 설치된 운영체제 및 응용프로그램 최신 상태 유지 여부 용역업체 PC 백신 프로그램 자동 업데이트 및 실시간 감시기능 사용 여부 용역업체 PC USBㆍCD-RWㆍ무선랜 등 매체 통제 여부 용역업체 PC 비밀번호 및 화면보호기 설정 여부 용역업체 직원이 비인가 정보통신장비(노트북 등) 휴대 반입 여부 등
아. 보안점검 항목 작성 및 관리(SER-008)
제안사는 유지보수 업무환경에서 제공하는 최신 버전의 백신 프로그램을 사용 하겠으며, 주기적으로 업데이트 및 검사를 하겠습니다. 그리고 기본적인 보안 습관을 가질 수 있도록 보안 인식 교육을 철저히 하겠습니다.
Ⅳ - 9

## Slide 35
제안사는 제안요청서의 기술, 표준, 업무, 법제도 및 안전관리등의 제약조건을 적극적으로 지원하여 원활한 프로젝트 진행이 가능하도록 하겠습니다.
3. 제약사항
3. 제약사항 (COR, Constraints Requirement)
가. 개발언어 (COR-001)
태극JOS 모델에서 사용하는 개발언어와 대용량 DB, Linux/Window 시스템 사용에 풍부한 경험을 가진 인력을 구성하여 원활한 업무 수행이 가능하도록 하겠습니다.
요구사항 상세설명 | 기존 시스템을 분석 파악할 수 있는 C++, Visual C++ 프로그래밍이 가능하여야 함 대용량 DB(ORACLE 등) 설계 및 튜닝이 가능하여야 함 주 전산기 Linux/Window 시스템 사용이 가능하여야 함
개발언어
국방표준 제약사항
요구사항 상세설명 | 국방상호운용성 준수하여야 함 국방표준 적용 가이드라인을 준수하여야 함 국방 CBD 산출물을 준수하여야 함
나. 국방표준 제약사항(COR-002)
제안사는 국방 상호운용성, 국방표준 적용 가이드 라인, 국방 CBD 산출물을 준수하겠습니다.
Ⅳ - 10

## Slide 36
다. 지식재산권 및 저작권 (COR-003)
3. 제약사항
지식재산권 및 저작권
요구사항 상세설명 | 체계구축 관련 국내·외에서 저작권 침해 분쟁이 발생되었을 경우 손해배상 뿐 아니라 민·형사상 책임 등 일체의 책임은 제안사(수행업체)에게 있으며, 조속히 분쟁을 해결하여야 함 본 사업에서 제공한 템플릿, 이미지 등 모든 디자인과 콘텐츠, 시스템(DB, 원시프로그램, 개발소프트웨어에 포함된 솔루션(패키지 포함) 등) 설계, 구현, 운영에 관련된 모든 구성요소에 대한 사용권 및 지식재산권은 (계약예규)용역계약일반조건에 따라 지식재산권의 귀속은 원칙적으로 계약 당사자간 공동 소유이나, 계약목적물의 특수성(국방)을 고려하여 합참(분석실험실)에 귀속됨을 원칙으로 하며, 필요 시 세부사항은 협의하여 결정함 제안사가 발주기관에 납품한 모든 용역 산출물과 사업수행에 따라 취득한 기술자료의 지적재산권은 합참(분석실험실)에 귀속됨 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동활용할 계획이 없음 발주기관은 제안사(수행업체)가 제공받은 SW산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우에는 「국가계약법 시행령」제 76조 제2항 제3호 등에 따라 입찰참가자격을 제한함
제안사는 지식재산권 및 저작권에 대한 개념 및 법률을 이해하고 있습니다.
Ⅳ - 11

## Slide 37
라. 설계 및 구현 제약사항 (COR-004)
마. 기술적용계획표 및 결과표 작성 (COR-005)
3. 제약사항
요구사항 상세설명 | 기존 시스템운영에 영향을 주지 않는 시스템을 구현하여야 함 - 기 운영되고 있는 시스템 구조 및 전체 표준과 호환성, 시스템 통합 및 데이터 유형, 프로세스 환경 유형, 사용자 유형, 시스템 간 물리적 네트워크 연결구성을 고려하여 용역사업을 수행하여야 함
설계 및 구현 제약사항
기술적용계획표 및 결과표 작성
요구사항 상세설명 | 발주자가 작성한 기술적용계획표의 검토 및 준수와 결과표 작성 방안을 제시하여야 함 기술적용계획표의 기술표준이 본 사업에 부합하는지 검토하여야 하며, 변경이 필요할 경우 타당한 사유를 제시하여 발주자와 상호 협의하여 조정하여야 함 기술적용계획표 검토 시 부득이한 경우를 제외하고는 특정기술에 종속되지 않는 개방형 기술로 구현하도록 검토하여야 함
제안사는 시스템 운영에 영향을 주지 않는 적절한 대안을 선택하여 시스템 구현을 할 것이며, 충분한 테스트 및 검증을 진행하겠습니다.
제안사는 발주자가 작성한 기술적용계획표를 참고하여 검토 및 준수 과정을 수행 하고, 결과표를 작성하겠습니다.
Ⅳ - 12

## Slide 38
Ⅴ
일정관리
품질관리
기밀보안관리
위험 및 이슈관리
프로젝트 관리

## Slide 39
Ⅴ - 1
가. 일정관리 계획
제안사는 원활한 사업관리를 위해 아래에 같은 일정으로 유지보수전담기관의 통제에 따라 사업을 진행하겠습니다.
1. 일정관리
1. 일정관리
일정관리 계획

## Slide 40
Ⅴ - 2
가. 품질보증 목표 및 기준
사업 결과물의 품질향상을 위해 일관성 있는 품질보증 활동으로 각 단계별 품질목표 및 평가기준을 제안합니다.
2. 품질관리
2. 품질관리
단계별 품질목표 및 평가기준
단계 | 세부사항 | 품질목표 | 평 가 기 준
분석 | 요구사항 정의 | 100% | C = (B/A) * 100 - A : RFP 등에서 식별하여 도출된 요구사항 수 - B : 반영된 요구사항 수 - C : 요구사항 반영률
 | 표준 준수 | 90% 이상 | C = (B/A) * 100 A : 산출물 체크리스트의 표준성 항목 해당 수 B : 산출물 체크리스트의 표준성 적합 판정 항목 수 C : 표준 준수률
 | 오류 시정 | 100% | C = (B/A) * 100 A : 발견된 결함건 수 B : 조치된 오류건 수 C : 시정조치 반영률
설계 | 일관성 | 90% 이상 | C = (B/A) * 100 A : 산출물 체크리스트의 표준성 항목 해당 수 B : 산출물 체크리스트의 표준성 적합 판정 항목 수 C : 표준 준수률
 | 표준 준수 | 90% 이상 | 
 | 충분성 | 90% 이상 | 
구현 | 코드 검증 | 90% 이상 | C = 100 - (B/A) * 100 A : 코딩 표준 검사 대상 총 LOC B : 발견된 코딩 표준 오류 LOC C : 코딩 표준 준수률
 | 문서 검증 | 90% 이상 | C = (B/A) * 100 A : 체계통합시험 단계 이전에 식별된 요구사항 수 B : 체계통합 시험설계 관련 문서에 반영된 요구사항 수 C : 체계통합 시험설계의 요구사항 반영률
 | 단위기능 검증 | 100% | C = (B/A) * 100 - A : 단위기능 시험항목 수 - B : 충족된 시험항목 수 - C : 단위기능 검증률
시험 | 요구사항 충족 검증 | 100% | C = (B/A) * 100 - A : RFP 등에서 식별하여 도출된 요구사항 수 - B : 충족된 요구사항 수 - C : 요구사항 충족률

## Slide 41
2. 품질관리
나. 품질보증 활동 계획
요구성능 품질요구조건을 만족하기 위하여 품질목표, 품질전략, 품질평가기준 등의 품질 계획을 작성 및 수행하여 품질보증 및 통제를 체계적으로 수행하겠습니다.
품질보증 세부활동
품질 계획
품질 보증
및 통제
품질 개선
착수시점
품질보증 활동 시점
품질보증 검토시점
품질활동 | 세 부 활 동
품질 목표 수립 | 품질 목표 검토
품질 전략 정의 | 품질관리 전략 수립 및 타당성 검토
품질 목표 선정 | 품질활동 가이드라인 및 교육
품질 기준 수립 | 
품질활동 | 세 부 활 동
자체 검토 | 동료 검토
팀 내부검토 | 워크스루 실시
공식검토 | 고객이 참여하는 인스펙션 실시
도구검증 | 전문도구를 활용한 품질보증 활동
품질활동 | 세 부 활 동
피드백 | 결과물에 대한 요구사항 충족여부 확인
시정조치 | 피드백 결과 미비한 사항에 대한 보완
고객만족도 조사 | 산출물 품질수준 및 활동에 대한 고객만족도 확인
Ⅴ - 3

## Slide 42
군 보안업무 준수
가. 군 보안업무 준수 방안
군사기밀의 유출을 방지하고 보안업무를 효율적으로 관리 및 통제하기 위한 군사보안업무훈령 준수방안을 수립하겠습니다. 또한 사업기간 동안 사업 참여자들의 보안의식 고취와 보안사고 예방을 위한 전략을 수립하여 신뢰성 있는 보안 관리 활동을 수행하겠습니다.
3. 기밀보안관리
3. 기밀보안관리
세부수행방안
군사보안
업무훈령에 충실한 보안관리
국방/공공
사업 수행에서 검증된 기밀보안체계
물리적, 기술적 보안환경의 구성
사업수행 조직 안정을 위한 이직률 최소화
보안결산을 통한 예방조치
군사보안업무훈령을 세부적으로 반영한 보안관리계획의 수립
신원조사 및 비밀취급 인가를 통한 개발인력에 대한 보안통제 실시
군사보안업무훈령에 따른 비밀자료의 생산, 관리, 절차의 시행
기밀보안의 최고 수준을 요하는 대규모 국방사업을 체계적으로 수행함으로써 보안 활동 및 경험을 기 입증
정부기관이 발주한 대규모 공공사업 수행경험을 활용
물리적인 시설보안 환경 구축으로 불의의 사고 또는 불법침입차단
기술적인 보안 통제 방안을 통해 시스템 개발 중, 업무상 관련 없는
자의 엄격한 접근 통제
엄선된 전문인력을 희망자 위주로 우선 선발
인센티브 제도를 통한 업무 동기부여로 성취감 고취
표준화된 업무 절차를 개발 적용하여 이직 발생 방지 및 이직에 따른 보안 문제 최소화
일일보안결산을 통한 보안유지 상태 확인
개발인력의 불가피한 이동 또는 사업의 종료 시, 비밀의 관리 및 보안책임자의 재확인을 통한 사전 보안관리
Ⅴ - 4

## Slide 43
3. 기밀보안관리
나. 인원보안
사업 참여인력에 대한 주기적인 보안교육을 실시하고, 신원조사, 서약서 집행, 비밀취급인가 등 인원보안 규정을 준수하겠습니다.
세부수행방안
정책구분 | 세부사항 | 보 안 대 책
사업 인원관리 | 신규 투입 | 투입인력 은 사전에 개인정보활용 동의서 작성 후 신원조사 의뢰 보안서약서 집행 후 군사 및 방위산업보안업무훈령 주요내용 보안교육 사업추진에 필요한 적정 등급수준을 가진 인력 유지 불가피한 인원교체 시 승인하에 교체투입하며, 통합사업관리팀에서 인원교체 요구 시 즉시 인원교체 투입
사업진행 | 프로젝트 투입인력 | 주기적이고 시사성 있는 현장 보안교육으로 보안의식 함양고취 업무관련 적합성 사전판단 II급 비밀급인가, 출입증 발급 의뢰 보안관계관 및 일일 보안당직 근무 편성 운용하여 보안사고 예방 지속적인 보안점검 및 보안 일일 결산제도 시행 보안태세 확립
 | 외부인원 | 일과시간에만 외부인 방문시간 선정 통제 및 별도 장소 이용 권장 업무 목적으로 개발사무실 출입시 외부인 출입대장에 기록
사업완료 | 철수인원 | 철수인력 보안 서약서 집행 후 보안교육 시행 보안준수 강조 출입증 / II급 비밀취급증 반납
  투입인력 확인
투입 1개월 전 투입인력 확인
상주 / 비상주, 업무별 출입 및 접근권한 식별
  보안서약서 집행
보안서약서 집행 (보안담당관)
군사 / 방위산업 보안업무훈령 주요내용 교육
  취급인가 의뢰
투입 전 개인정보 활용 동의서 작성 신원조사 의뢰
II급 비밀 / SI 인가
구 분 | 시 행 방 안
인원보안 활동 | 
보안서약서 | 사업에 참여하는 모든 인력은 투입 당일 보안서약서를 집행 후 보안교육 실시 보안서약서는 군사 및 방위산업보안업무훈령 양식을 적용
  주기적이고 시사성 있는 보안교육
  비밀취급인가
  일일보안결산 생활화
  자료 밀반출 차단
  출입증 발급
  지속적인 보안 점검
Ⅴ - 5
사업단계별 인원보안대책
인원보안대책 시행방안

## Slide 44
Ⅴ - 6
3. 기밀보안관리
다. 정보통신보안
정보통신기술의 발달 및 해킹 위협 증가로 기업이 보유한 핵심기술에 대한 유출가능성이 날로 증대되고 있는 현실에서, 개발사가 기 보유 또는 사업 수행간 확보한 기술을 보호하기 위한 보안 대책을 수립하여 체계개발과 관련된 핵심기술의 유출을 사전에 원천 차단하겠습니다.
세부수행방안
정책구분 | 세부사항 | 보 안 정 책
공통 |  | 사업참여요원에 대하여 보안 프로그램 필수 설치 외부 방문객의 경우에도 PC사용을 위해 보안 프로그램 필수 설치 보안 프로그램을 설치하지 않은 경우, 네트워크 접속 통제 보안 동향 모니터링 후 보안 정책 변경 시 즉각조치 및 전파
매체 | 저장 매체 | USB, 이동식 저장매체, CD/DVD-RW : 읽기 허용/쓰기 차단
 | 네트워크 매체 | 이동식 저장매체 : Writing 차단, Reading 허용 CD 레코딩 복사 : Access 차단 Serial Port 접근 : Access 허용 블루투스 / 적외선 Port / 무선랜 접근 : Access 차단
구 분 | 보 안 대 책
데이터 보안 | DB접근 통제를 위한 사용자 권한관리 : ID 및 패스워드 부여 테이블, 뷰, 저장프로시저 등 객체에 대한 권한 관리 일정 횟수 이상의 로그인 시도시 해당 계정을 록킹
응용 SW보안 (개발 시) | 모든 응용SW는 업무별 사용자 및 그룹을 분류하여 계정 설정 중요SW는 소스코드와 분리하여 암호화된 형태로 관리 핵심 응용SW는 시스템 접근에 대한 로그 정보 별도 관리
응용 SW보안 (운용/관리 시) | 응용SW 사용자 패스워드는 최소 1개월에 1회 이상 변경 사용자 로그정보 주기적 분석으로 자료의 불법접근 / 변조 방지 응용 SW복제는 시스템 담당자의 사전 양해와 입회 하에 실시 운용 시스템에는 소스 프로그램 설치하지 않고 운용 사용자 패스워드 설정시 특수문자,수 등 포함 10자이상 설정
네트워크 보안 | 네트워크 시스템 설치 지역 보안구역 지정(외부인 통제) 허가된 등급의 서비스에만 접근할 수 있도록 통제
세부활동
보안정책

## Slide 45
3. 기밀보안관리
라. 문서보안
사업수행간 발생하는 모든 자료(종이, 전자파일 등)에 대한 보안유지를 위해 비인가자의 자료에 대한 접근을 통제하고 문서 유출 방지를 위한 주기적인 보안점검을 실시하며 보안 규정에 의한 문서관리를 통해 외부 반/출입을 철저하게 통제하겠습니다.
세부수행방안
구 분 | 보 안 대 책
개발 산출물 | 개발 중 발생하는 모든 중간 및 최종 산출물에 대해서는 분야별 관리대장에 기록유지 산출물 무단 폐기를 금하며 개발사무실 보안담당관의 참여하에 파기 모든 개발 산출물은 임의 복제 금지 재해 및 재난 등 비상시에 대비한 주기적인 서버 백업 실시
공용 및 개인 자료 접근 | 파일서버 운용 시 각 분야별 전용폴더를 생성하고 각 폴더에 대한 업무 관련자에 한하여 폴더 접근, 수정, 삭제 권한 부여 개발사무실 자체 LAN 구축 시 외부망과의 연결을 차단하여 외부인원의 임의 접근을 방지 비인가자의 개발체계 접근 방지를 위해 개발서버 임의접근 방지 프로그램 설치 파일서버는 접근자 및 사용 자료에 관한 로그를 기록하여 보관 개발 PC 및 파일서버에 부팅, 로그온, 화면보호기(5분 이상 사용 중단 시) 암호 부여
보조기억 매체 | CD, 이동용 하드디스크드라이브 등 비인가 기록 매체의 반․출입을 통제하며 디스크 드라이브, CD Reader/Writer 등을 이용한 자료의 임의 저장, 개인 보관 및 유출을 금함 각종 기록매체에 의한 자료 반출입시 군사보안업무 훈령의 정보통신체계 반출입 승인절차에 의거 보안담당관이 보안 조치
바이러스 대책 | 개발 PC 및 파일서버에 바이러스 방지 프로그램을 운용하며 정기·수시 업데이트 실시
구 분 | 보 안 대 책
사고사례 전파 | 개발 중 획득한 자료 및 결과의 군사기밀 유지에 대한 보안규정 교육 및 관련사고 사례 교육
개발장비 | 철수 전 모든 개발장비에 대하여 보안담당관에 의한 보안점검을 실시
개발 산출물 | 향후 기술이전 및 유지보수를 위하여 사업관리단과 협의 후 별도의 산출물 관리방안 수립
Ⅴ - 7
사업 완료후 문서보안 활동
사업 수행간 문서보안 활동

## Slide 46
가. 위험관리
제안사는 사업 수행 시 발생할 수 있는 위험 요소(기술, 비용, 일정)를 조기 식별하고, 위험 요소에 대하여 위험관리 대장에 등록함으로써 프로젝트 전 단계에서 위험요소를 식별 및 관리합니다. 또한 영향도 분석에 따른 위험 등급 9분법 기법을 활용하여 우선순위를 분석. 위험을 관리하겠습니다.
4. 위험 및 이슈관리
4. 위험 및 이슈관리
위험관리 절차
위험
요소
식별
  위험요소는 프로젝트 전 단계를 통하여 식별하되, 착수단계에 특히 중점을 두어 식별
  프로젝트 위험식별은 프로젝트 전체 팀원 및 사업관리기관, 소요관리기관 등과 함께 수행
  식별된 위험은 위험관리대장에 등록하고, 고유한 식별자를 부여하여 추적관리
  위험 식별 체크리스트는 제안사의 고유 체크리스트 활용
발생
확률
분석
영향
분석
위험등급
및
우선순위
결정
목록작성
및
대책수립
등급에
따른발생 확률분석
구분 | 상 | 중 | 하
발생가능성 | 70%이상(빈번) | 10%이상 30%미만(보통) | 10%이하(희박)
위험요소 | 60 | 30 | 10
영향도
분석
1
2
3
4
  위험요소 식별
영 향 도 | 기준 | 기 술 | 비 용 | 일 정 | 품 질
 | 상 | 기술적 구현 불가 | 5%이상 비용증가 | 5%이상 일정지연 또는 일정지연 파악불가 | 수용 불가한 품질저하
 | 중 | 납품에 영향이 있음 | 1% 이상 5%미만 비용증가 | 1%이상 5%미만 비용증가 | 승인 필요한 품질저하
 | 하 | 요구사항 충족가능 | 1% 미만 비용증가 | 1%미만 비용증가 | 경미한 품질 저하
영향도
분석
구 분 | 상 | 중 | 하
기 준 | 위험도＞250 | 50<위험도＜250 | 위험도＜50
대 책 | 지속적인 감시/통제 및 별도의 대책 | 지속적인 감시 및 통제 | 상시 감시 및 통제
9분법 기법을 활용한 위험등급 결정
등급 | 영역 | 위험 조치 조직
Ⅰ급 |  | 전사적 지원/협조 및 사업관리기관, 소요관리기관 협의 조치
Ⅱ급 |  | 프로젝트 및 사업관리기관과 협의 조치
Ⅲ급 |  | 프로젝트 내 해당 팀 조치
발생가능성
  상
  중
  하
  하
  중
  상
2
5
6
3
8
4
2
1
7
5
9
6
※ 위험도 = 영향도 X 위험요소 발생가능성
6
8
1
2
3
4
5
7
9
프로젝트 영향도
Ⅴ - 8

## Slide 47
4. 위험 및 이슈관리
나. 이슈관리
제안사는 사업 수행 시 발생할 수 있는 이슈에 대해 아래와 같이 사전에 식별하고 이에대한 해소방안을 수립하여 대처함으로써 안정적인 사업수행 체계를 구축하겠습니다.
구분 | 이슈 | 관리 및 해소방안 | 발생 빈도 | 영향력
일정지연 | 추가 소요 발생 선행작업 미완료 연쇄 지원 | 일정 지연에 대한 만회 계획을 적기에 수립/시행 인력의 효율적 재배치 또는 업무 조정 검토 | 상 | 상
품질저하 | 품질표준 미준수 결과물의 품질 미달사항 발생 | 표준 및 품질 보증 관련 지침 수립 및 교육 실시 유지보수책임기관의 품질 저하 요소 식별 및 집중관리 내부 품질검토회의 및 유지보수책임기관의 실무담당자와 지속적 검토를 통해 품질 수준확인 | 하 | 상
요구사항 | 계약 당시와 실제 구현 시 차이발생 | 사용자 면담을 통해 정확한 요구사항 파악 관련 요구사항에 대해 대응방안 수립 후 일정계획 조정 사용자 대표기관 및 유지보수책임기관과 공동협의 지속적인 면담과 다양한 의사소통 채널 유지 | 중 | 상
인력이탈 | 무단결근 비번한 지각 | 이탈 발생 즉시 동일 조건의 인력 채용 신규 채용인력에 대해 관리자 책임하에 오리엔테이션 및 작업 수행 교육을 실시, 즉시 업무 적응이 가능토록 함 가능한 한 이탈 인력이 발생하지 않도록 사전에 작업자들의 고충을 파악하여 대책을 강구하고, 이탈이 부득이한 작업자는 사전에 통보 | 중 | 상
체계운용 | 개발체계 적용 시 오류 발생 | 기존 및 신규체계 간 차이점에 대한 충분한 기술검토 초기 운용현황 모니터링 강화 | 중 | 상
Ⅴ - 9

## Slide 48
Ⅵ
인수인계
교육훈련
기술지원
프로젝트 지원

## Slide 49
Ⅵ - 1
가. 인수인계 (MPR-008)
제안사는 인력의 교체 및 이탈을 최대한 방지하도록 노력하나, 부득이 발생되는 인력교체에 다음과 같은 방안으로 운영상 피해를 최소화 하겠습니다.
1. 인수인계
1. 인수인계
인수인계 절차
계획에 의하여 투입된 유지보수 상주인력은 원칙적으로 교체할 수 없다.
다만 부득이 하게 교체할 경우 기존 인력의 자격 조건 이상을 만족하는 인력으로 선정하여 변경 1개월 전까지 변경 사유와 인적사항을 제출, 승인 받아야 하며, 인계.인수자는 최소 2주일 이상 공동근무를 수행하고 업무내역 및 양 당사자의 확인 서명이 포함된 인수인계 완료 확인서를 담당자에게 제출하여 승인 처리하여야 한다.
유지보수전담기관은 유지보수 상주요원이 정당한 업무 시시를 이행하지 아니거나 용역수행능력이 부족하다고 판단되는 경우에 대하여 인원 교체를 요구할 수 있으며, 이 경우 적정 인력으로 교체하여야 한다. 이 경우도 위 와 같은 절차로 인원을 교체한다.
변경 1개월 전
교체사유와 신규 인력 인적사항 제출승인
- 인계,인수자 2주간 공동근무
- 업무내역 및 인수자료 설명
- 양 당사자가의 확인서명이 포함된 인수인계 완료 확인서를 사업 담당자에게 제출
2주간 공동근무

## Slide 50
Ⅵ - 2
2. 교육훈련
2. 교육훈련
가. 기술지원 및 교육지원(PSR-001)
제안사는 유지보수 및 시스템 개선 시 관련된 기술지원자과 사용자가 교육 요청 시 주기적 또는 수시로 교육을 지원하겠습니다.
기술지원 및 교육지원
유지보수 및 시스템 개선 시 관련된 기술지원과 사용자 교육 요청 시 적극적으로 실시하겠습니다.
요구사항 상세설명 | ▪ 유지보수 및 시스템 개선 시 관련된 기술지원과 사용자 교육 요청 시 적극적으로 실시하여야 함 ▪ 체계 개발 및 관련 분야의 정보기술에 대한 지속적인 정보제공 및 기술자문을 발주기관에서 요청 시 적극 수행하여야 하며, 체계 확장 및 타체계 연계 등 기타 기능향상에 필요한 기술지원을 수행하여야 함 ▪ 본 사업수행 간 유지보수책임기관 및 발주기관의 요청 시 체계운영에 필요한 기술교육을 실시 하여야 하며, 필요 시 교육계획서를 작성하여 발주기관의 승인을 얻어야 함 ▪ 소집 교육 자료는 체계관리자 및 사용자가 쉽게 이해할 수 있는 수준으로 작성 및 현행화하여야 함 ▪ 교육서버가 있는 경우 교육서버 응용SW 패치, 오류수정, 교육데이터 생성 및 초기화 등의 기술지원을 하여야 함 ▪ 교육에 따른 제반 비용은 제안업체에서 부담하여야 함
식별자 | 대상 | 교육내용 | 교육시기
사용자 교육 | 운용지원관 기술지원관 | 전반기 기능개선 사항 후반기 기능개선 사항 | 모델 배포 후
수시 교육 | 기술지원관 | 장애 조치 후 변경사항 체계운용설정 또는 기술지원관 사용형상의 기능 변경사항 등 | 변경 시

## Slide 51
Ⅵ - 3
나. 교육훈련 방안
태극JOS(Joint Operations Simulation)모델 운용에 관한 교육은 유지보수요원, 게이머, 교관 등 임무와 역할에 따른 업무수행이 가능하도록 구분하여 시행하겠습니다.
2. 교육훈련
교육방법, 내용 및 일정방안
교육대상자 확정 및 학급편성방안
교육과정 및 차수 확정방안
교육실시 방안
교육자재, 물자확보 및 활용방안
사용자 요구사항 반영
유지보수요원 교육계획
게이머 및 교관 교육계획
하드웨어 매뉴얼
소프트웨어 매뉴얼
교육용 교보재
설문조사결과 분석 방안
피교육자 요구사항
교육 문제점 검토/보완
시정사항 도출 및 차기 교육에 반영방안
교육결과 보고방안
교육계획 수립
교육내용
교육 결과 분석/보고
교육자료
체계적인
교육실행
교육 목표 달성방안 수립에 의한 교육계획 수립 및 실시
게이머 및 교관 교육
SW 유지보수요원 교육
교육대상수준 고려 교육목표 및 기준설정
사업일정에 따른 단계적 교육실시
필요시 전문교육기관에 위탁교육
운용능력 배양을 위한 실습위주 교육실시
실전적 교육훈련을 위한 모의논리 및 장비 활용 교육진행
교육훈련을 통한
운용 및 관리 능력 확보
교육훈련 방안

## Slide 52
Ⅵ - 4
2. 교육훈련
다. 교육훈련 절차
교육훈련 세부절차
  게이머 / 교관
  유지보수요원
교육
대상자
교육
내용
교육
시기
교육 계획
수립
교육
실시
교육 평가
및 보고
Feedback
분석 및 진단
교육계획 및 수립
교육준비
교육실시
사후관리
1
2
3
4
5
주관기관과 협의를 통한 교육실시 및 홍보 방안수립
분석/진단 후 주관기관과 협의하여 세부과정 및 대상확정
단계별 교육실시
맞춤형 교육 실시
교육목표가 달성되었는지를 지속적으로 평가실시
교육환경구축
만족도
평가 계획
교육 매뉴얼
강사
일정
장소
교육행정 처리
교육과정 개발

## Slide 53
가. 하자보수 지원(PSR-002)
하자보수 발생 시 원인 분석 및 해결 방안을 도출한 후 단계별로 진행 상황을 공유하며, 최대한 빠른 시간 내에 해결하겠습니다.
Ⅵ - 5
3. 기술지원
3. 기술지원
요구사항 상세설명 | ▪ 하자보수는 (계약예규) 용역계약일반조건 제49조 제4호에 따라 하자보수기간 중에 발견한 시스템(개발소프트웨어, 응용소프트웨어, 상용소프트웨어 및 커스터마이징 등 사업에 따른 산출물 전체)의 결함을 수정하는 것을 의미하며, 제 58조 제2항의 각 호에 해당하는 내용은 포함하지 않음 ▪ 본 사업의 하자담보책임 기간은 용역계약일반조건 제58조 제1항에 따라 검사에 의하여 사업의 완성을 확인한 후 1년간으로 함 ▪ 하자보수 발생 시 원인분석 및 복구 등 즉각 조치가 가능하도록 제안사(수행업체)의 기술지원 부서 및 전문인력을 투입, 발주기관과 비상연락망 가동 등 하자 또는 장애대응 방안 제시 ▪ 하자보수 조치 완료 후 처리사항에 대한 철저한 기록관리를 수행하며, 효율적 하자 관리를 위한 세부통제 방안 제시 ▪ 개발된 SW의 안정성 및 신뢰성 확보와 장애 시간을 최소화하기 위한 세부 하자보수 계획 제시 ▪ 하자보수 지원방안에 지원범위, 지원방법(상주, 비상주 등) 및 인적자원을 포함하여 제시

## Slide 54
Ⅵ - 6
나. 기술지원 방안
제안사는 당사에서 유지관리에 투입하는 인원들만으로는 해결하기 어려운 기술적 난제에 봉착할 시, 업무연속성을 보장하기 위하여 전사차원의 기술지원팀을 운용하여 조기에 이슈를 해소하겠습니다.
3. 기술지원
기술지원 세부방안
기술지원 요청
기술지원팀 검토
솔루션 제시
솔루션 적용
검토/승인
종결
1
2
3
4
5
6
유지관리팀에서 기술지원 요청사항 발생시 기술지원 요청
기술지원팀은 요청사항에 대한 솔루션 확인
유지관리팀으로 요청사항에 대한 솔루션 제시
솔루션을 적용하여 기술지원 요청사항에 대한 트래블 슈팅
솔루션이 적용된 사항에 대한 관리자의 승인
상황종결 및 관련내용에 대한 문서화
개발솔루션 제시
운용솔루션 제시
제안사
태극JOS
유지관리요원
기술지원팀
기능개발 이슈
모델운용 이슈
기타
기술지원 절차
기술지원 조직